Scrum-palaverimuistio

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | # Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä_4 |
| Jäsenet (nimet) | Mirella Lampinen, Janne Saarela ja Iiro Toivari |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiiliprojekti-ryhma-4/Notified |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiiliprojekti-ryhma-4/projects/1/views/1?layout=table |

Scrum-palaveri 8.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 8.11.2026 |
| Kellonaika + kesto | 19.00 -19:40 |
| Osallistujat (paikalla) | kyllä |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Vk1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella |  | UI suunnittelu |  |
| Iiro |  | Projektin alustus, Github, dokumentit |  |
| Janne |  | Taskien suunnittelu, koodipohja |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektin ja githubin luonti | Iiro | 11.1 |  | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 11.1 klo 12 |
| Tavoite (1 lause) | Valmistautuminen sprint 1 |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 11.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 11.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 12.00 -13.00 (60 Min) |
| Osallistujat (paikalla) | kyllä |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Vk1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | Suunnittelin UI:ta | UI suunnittelu, projektin siirto koneelle |  |
| Iiro | Projektin alustus | Liiketoimintasuunnitelma |  |
| Janne | Taskien suunnittelu | Taskien suunnittelu, koodipohja |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 alkuun mennessä valmius aloittaa koodaaminen | Hyvät alkuvalmistelut ovat puoli projektia |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koodirunko | Janne Saarela | 13.1 klo 20 | Base code #10 | ☑ |
| Ui Suunnitelma | Mirella Lampinen | 13.1 klo 20 | UI Documentation #15 | ☑ |
| Liiketoimintasuunnitelman pohja | Iiro Toivari | 13.1 klo 20 | Business plan #14 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 13.1 klo 17:15 |
| Tavoite (1 lause) | Valmius ensimmäiseen Scrum review |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 13.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 13.1 |
| Kellonaika + kesto | 20:20-20:40 (20 Min) |
| Osallistujat (paikalla) | Kyllä |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Vk2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | UI suunnittelu | Ui configuration, service request form |  |
| Iiro | Liiketoimintasuunnitelma | Tiedon vienti, kuvat ja paikkatieto firebase |  |
| Janne | Taskien suunnittelu, koodipohja | kirjautuminen |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirjautuminen | Janne |  | Sign in #11 | ☑ |
| Tiedon vienti firebaseen | Iiro |  | #5 | ☑ |
| Ui konfigurointi | Mirella |  | UI-Configurition #13 | ☑ |
| Profiili sivu | Janne |  | User profiles #3 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 17.1.2026 Klo 11 |
| Tavoite (1 lause) | Etenemisen seuranta |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 17.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 17.1.2026 |
| Kellonaika + kesto | 11:00-12:20 |
| Osallistujat (paikalla) | Kyllä |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | UI suunnittelu | Service request form teko ja asiaan perehtyminen |  |
| Iiro | Kamera ominaisuuden rakentaminen | Käyttäjä roolit, sijainti |  |
| Janne | Kirjautuminen | Kirjautumisen käyttöliittymä |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Työajanseuranta | Iiro |  | #18 | ☑ |
| Login | Janne |  | #2 | ☑ |
| Sign in UI | Janne |  | # 11 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mahdollisuus ottaa kuva ja lähettää firebase | As a user I want to be able to take and send pictures #5 |  |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 20.1 |
| Tavoite (1 lause) | Työn eteneminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 20.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Sprint1 |
| Päivämäärä | 20.1 |
| Kellonaika + kesto | 19:45-20:30 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | Service request form | Service request form |  |
| Iiro | Työajanseuranta | LTS |  |
| Janne | Sisäänkirjautumisen UI | Käyttäjäprofiilit |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LTS edistäminen | Iiro |  |  | ☑ |
| Käyttäjäprofiilit | Janne |  | #3 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Työajanseuranta ja datan siirto firebaseen | Timetracking to firebase #40 | Timetracking to firebase #40 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 25.1 klo 11 |
| Tavoite (1 lause) | Sprint 1 päättäminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 25.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Sprint1 |
| Päivämäärä | 5.2 |
| Kellonaika + kesto | 19:00-19:45 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | Service request form | Service request form |  |
| Iiro | Vahinkoilmoitusten näkyminen käyttäjälle | Työajanseuranta admin näkymään |  |
| Janne | Käyttäjäprofiilit | Käyttäjätasot |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 suunnittelu | Iiro | 26.1 |  | ☑ |
| Käyttäjätasot | Janne |  | #34 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vahinkoilmoitusten näkyminen käyttäjälle | Own service request #21 | Own service request #21 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 5.2.2026 klo 19:00 |
| Tavoite (1 lause) | Sprint 2 tavoitteiden toteutuminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Valmius esitellä mitä tehty ja mitä seuraavaksi |

Scrum-palaveri 5.2

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 5.2. |
| Kellonaika + kesto | 19:00-19:40 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | ServiceRequestForm, Analytiikka | Analytiikka |  |
| Iiro | Työajanseuranta adminille | Sprint 3 suunnittelu |  |
| Janne | käyttäjätasot | Advanced mobile google sign in |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Työntekijän kommentit vikailmoitukselle | Iiro | 15.2 | Worker comments on a report #39 | ☑ |
| Google sing in | Janne |  | #46 | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Työajanseuranta admineille | Timetracking visible for admin #50 | Timetracking visible for admin #50 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 15.2 klo 11:00 |
| Tavoite (1 lause) | Sprint 3 |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 15.2

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä | 15.2 .2026 |
| Kellonaika + kesto | 11:00-11:30 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | Analytiikkaa | Analytiikkaa, posteri, koodin ui tarkastamista |  |
| Iiro | Ui korjailua, työntekijän kommentit | Dokumenttien täyttöä |  |
| Janne | Google sign in | adminin käyttäjälistat |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Seuraavaan palaveriin mennessä sovelluksen koodi on valmis. | Aika alkaa päättymään ja täten koodiin ei voi enää muutoksia tehdä, jotta voi kuvata loppuvideon |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adminin käyttäjälistat | Janne |  | #61 | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Työtekijän kommentit vahinkoilmoitukselle | Worker Comments on a report #39 |  |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 18.2 klo 17 |
| Tavoite (1 lause) | Sovelluksen viimeiset koodimuutokset tehtynä |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

Scrum-palaveri 18.2

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Daily |
| Päivämäärä | 18.2.2026 |
| Kellonaika + kesto | 17:45-18:25 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirella | Analyyttinen osio | Posteri, demo |  |
| Iiro | Dokumentien täyttö, homescreen muokakus | Dokumenttien täyttö ja videon kuvaus |  |
| Janne | Käyttäjälistat, Advanced mobile video | KRP1 Laskelma, Liiketoiminta suunnitelma |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Mirella ja iiro tekevät projektivideon | Janne kuvannut advanced videon |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Käyttäjän homescreen päivitys | Own housing association #65 | Own housing association #65 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 19.2 |
| Tavoite (1 lause) | Projektivideon palauttaminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Omien osuuksien kuvaaminen |